USIKKERHETSANALYSE for prosjekt:

Obs finnes også i Excel-format

Usikkerhetsanalyse på milepælsnivå, beskrivelse og mal

[Usikkerhet gjør seg gjeldende på ulike nivåer og ulike faser i prosjektet. Arbeid med usikkerheten som er knyttet til beslutningspunktene, eller milepælene, gir oversikt over vesentlig deler av usikkerhetsbildet og bidrar til håndtering av usikkerheten.]

Usikkerhetsanalyse kan inngå på overordnet nivå og på mer delmåls- og detaljnivå. Her følger forslag til momenter som er plassert inn i mal, som kan være til hjelp på milepæls-/delleveransenivå.

Mal usikkerhetsanalyse

(Forklaring på de ulike momenter under.)

| Milepæl/ usikkerhetsfaktor | Sannsynlighet | Konsekvens | Viktighet | Handling | Status | Ansvar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Milepæl – usikkerhetsfaktor

- Identifiser hvilke usikkerheter som vil kunne gjøre seg gjeldende for hver enkelt milepæl. Det vil ofte være mange usikkerhetselement per milepæl.

- Beskriv de ulike usikkerhetsmomentene dere har identifisert.

Sannsynlighet

Vurder hvor stor sannsynlighet det er for at de ulike usikkerhetene inntreffer. Her kan dere gjerne bruke en sannsynlighetsskala for å forenkle framstillingen. Se skala lengre ned. Det blir ikke en matematisk vurdering, men en kvalifisert, skjønnsmessig vurdering som vil ligge til grunn.

Konsekvens

Gi en vurdering av hvilke mulige konsekvenser usikkerhetsfaktoren kan gi om den inntreffer. Her kan dere gjerne bruke en konsekvensskala for å forenkle framstillingen. Se skala lengre ned. Det blir ikke en matematisk vurdering, men en kvalifisert, skjønnsmessig vurdering som vil ligge til grunn.

Viktighet

Dersom dere bruker en sannsynlighets- og konsekvensskala, så kan dere multiplisere disse og markere med farge (Grønn: 0-6. Lite viktig, men følg med på endringer. Gul: 7-9- Middel viktig. Rød: 10-25. Alvorlig, må følges opp!)

Handling

Vurder og angi hvilke handlinger eller tiltak som kan settes inn om den inntreffer.

Status

Når prosjektet og tiltakene er i gang, angi status.

Ansvar

Hvem som har ansvar for å følge opp.